# ACUERDO DE DESARROLLO DE SOFTWARE (AGREEMENT)

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Logic Team

Administrador del Proyecto (PJM): Angel Misael Mazón Domínguez

- Líder Técnico (TL): Karina Celeste Hernández Pérez

- Lider de Calidad (QL): Fernanda Méndez Barrera

- Lider de Colaboración (CL): Angel Misael Mazón Domínguez, Karina Celeste Hernández Pérez, Fernanda Méndez Barrera.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Aplicación web orientada a abordar los temas definidos acerca de la Ingeniería de Software con el fin de lograr la enseñanza de dichos conceptos a los alumnos de la materia de Introducción a la Ingeniería de Software. La aplicación web mostrará escenarios prefabricados textualmente de manera aleatoria, en los que se podrán tomar decisiones en base a la situación presentada, los cuales afectarán el desarrollo de la historia, asimismo las elecciones proporcionarán una breve retroalimentación de cada caso.

Propósito del Producto:
Presentar los temas definidos de Ingeniería de Software mediante elementos de gamificación, de una forma interactiva y narrativa	que busca fomentar el interés por interactuar con la plataforma y sus contenidos.

## 3. REQUISITOS GENERALES DEL CLIENTE

REQ-GEN-01: La aplicación web deberá enseñar los temas definidos de Ingeniería de Software a los estudiantes de la materia de Introducción a la Ingeniería de Software mediante elementos de gamificación.

## 4. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE:

### 4.1. Qué está INCLUIDO en el Alcance:

- Aplicación web educativa dirigida a estudiantes de Introducción a la Ingeniería de Software.

- Escenarios y situaciones relacionadas con los temas educativos definidos para el proyecto.

- Elementos de gamificación que permitan al usuario progresar dentro de la aplicación

- Narrativa interactiva donde la trama evoluciona con base en la toma de decisiones del estudiante, transformando directamente el hilo de la historia, generando consecuencias narrativas y mecánicas de gamificación inmediatas.

- Los temas definidos que incluirá el producto son:

- Introducción a la programación

  - Tipos de datos y variables

  - Estructuras de control

- Lógica y algoritmos

  - Representación de algoritmos

  - Algoritmos de búsqueda y ordenamiento

- Programación orientada a objetos

  - Clases y objetos

  - Manejo de excepciones

- Ingeniería de requerimientos

  - Fundamentos y clasificación de requerimientos

  - Ciclo de vida de requerimientos

  - Especificación de requerimientos

  - Validación y verificación de requerimientos

### 4.2. Qué NO está INCLUIDO en el Alcance:

- Evaluaciones formales con calificación para determinar el nivel de aprendizaje del estudiante

- Soporte técnico continuo post-despliegue más allá del periodo de entrega.

- Funcionamiento 100% sin conexión a internet o dinámicas de juego multijugador en tiempo real.

- Trámites, pagos de licencias de desarrollador o publicación de la aplicación en tiendas nativas (App Store o Google Play Store).

- Redacción o diseño de nuevos guiones narrativos, casos de estudio o temas educativos más allá de los definidos formalmente al inicio del proyecto.

- Compatibilidad con navegadores obsoletos.

## 5. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Objetivo: Desarrollar y entregar una aplicación web funcional para enseñar los temas definidos de Ingeniería de Software mediante una narrativa interactiva con elementos de gamificación, dirigida a estudiantes de Introducción a la Ingeniería de Software.

## 6. LISTA DE ENTREGABLES:

- Producto de software ejecutable (Aplicación web)

- Guía de operación

- Documentación de usuario del software

## 7. FIRMAS Y APROBACIÓN

Al firmar este documento, ambas partes aceptan formalmente el propósito, el alcance, los objetivos y los entregables aquí especificados, estableciendo este acuerdo como referencia inicial para el desarrollo del proyecto.

| Por el Cliente (CUS) | Por el Desarrollador (VSE / PM) |
| --- | --- |
| Firma: _____________________________________ | Firma: _____________________________________ |
| Nombre: [María de León Sigg] | Nombre: [Angel Misael Mazón Domínguez] |
| Cargo: [Cliente] | Cargo: Administrador del Proyecto (PjM) |
| Fecha: ____ / ____ / ________ | Fecha: ____ / ____ / ________ |